NETWORK OPERATION DASHBOARD Project Documentation — Full Stack Guide

| Versi 1.0.0 | Status Draft | Platform Web App | Wilayah Jawa Timur |
| --- | --- | --- | --- |

Tim: Network Operations Center (NOC) — Internal Dibuat: Mei 2025 Tujuan: Panduan AI Agent untuk pembangunan web dashboard monitoring jaringan Stack: FastAPI + React + Mapbox GL + NeonDB (PostgreSQL) + Zeabur

DOKUMEN INI BERSIFAT INTERNAL DAN RAHASIA

| DOC 1 | PLANNING DOCUMENT Project Brief, Scope, Requirements & Timeline |
| --- | --- |

# 1.1  Project Overview

Network Operation Dashboard adalah aplikasi web internal yang dirancang untuk tim Network Operations Center (NOC) guna memantau ketersediaan (availability) site jaringan telekomunikasi di wilayah Jawa Timur secara real-time dan historis.

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Network Operation Dashboard (NOD) |
| Tipe Aplikasi | Web Dashboard — Internal Only |
| Wilayah Coverage | Jawa Timur (Jatim) |
| User Target | Tim NOC, Engineer Jaringan, Supervisor |
| Bahasa Antarmuka | Bahasa Indonesia |
| Platform | Browser Web (Desktop & Tablet) |

# 1.2  Tujuan & Objektif

## Tujuan Utama

- Menampilkan peta sebaran site telekomunikasi wilayah Jatim secara interaktif

- Memantau nilai availability site secara harian, bulanan, dan tahunan

- Mempermudah identifikasi site yang mengalami outage atau degradasi

- Menyediakan akses cepat ke informasi teknis dan infrastruktur tiap site

## Objektif Terukur

- Load peta dengan seluruh site dalam waktu < 3 detik

- Popup site menampilkan data lengkap dalam < 1 detik

- Dashboard dapat diakses dari jaringan internal tanpa VPN tambahan

# 1.3  Scope (Ruang Lingkup)

## Dalam Scope

- Peta interaktif Jatim menggunakan Mapbox GL JS

- Marker site dengan warna berdasarkan status availability

- Popup per site berisi data availability + info teknis infrastruktur

- Summary card: total site, % availability rata-rata, total outage

- Filter: kabupaten/kota, cluster, kelas site, periode waktu

- Tabel daftar site dengan sorting & searching

- Grafik trend availability per site / per kabupaten

- API backend FastAPI terhubung ke NeonDB

- Deployment di Zeabur VPS via GitHub CI/CD

- Integrasi N8N untuk otomasi notifikasi

## Di Luar Scope (v1.0)

- Manajemen user / autentikasi login (ditambahkan versi berikutnya)

- Export laporan PDF otomatis (roadmap v1.1)

- Integrasi real-time ke NMS/OSS eksternal

- Mobile app

# 1.4  Functional Requirements

## FR-01: Map Dashboard

| ID | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| FR-01-1 | Peta menampilkan marker untuk setiap site aktif di Jatim | High |
| FR-01-2 | Warna marker mencerminkan status availability (Hijau/Kuning/Merah/Abu) | High |
| FR-01-3 | Klik marker menampilkan popup dengan detail site | High |
| FR-01-4 | Peta dapat di-zoom dan di-pan secara bebas | High |
| FR-01-5 | Clustering marker aktif saat zoom out jauh | Medium |
| FR-01-6 | Fullscreen mode untuk peta | Low |

## FR-02: Availability Monitoring

| ID | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| FR-02-1 | Tampilkan avg availability bulan berjalan per site | High |
| FR-02-2 | Filter availability berdasarkan periode (bulan & tahun) | High |
| FR-02-3 | Tampilkan total outage (menit & jam) per site | High |
| FR-02-4 | Grafik trend availability 12 bulan terakhir | Medium |
| FR-02-5 | Ranking site berdasarkan availability terendah | Medium |
| FR-02-6 | Summary availability per kabupaten/kota | Medium |

## FR-03: Data Site

| ID | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| FR-03-1 | Tampilkan tabel daftar semua site dengan kolom utama | High |
| FR-03-2 | Search site berdasarkan nama atau Site ID | High |
| FR-03-3 | Filter berdasarkan kabupaten, NOP, cluster, kelas site | High |
| FR-03-4 | Popup/modal detail site menampilkan semua informasi teknis | High |
| FR-03-5 | Informasi power: PLN, Genset, Battery ditampilkan per site | Medium |
| FR-03-6 | Informasi band teknologi (2G/4G/5G) per site | Medium |

# 1.5  Non-Functional Requirements

| Kategori | Requirement |
| --- | --- |
| Performance | Halaman utama load < 3 detik pada jaringan internal 10Mbps |
| Availability | Uptime target 99% pada jam kerja (07.00–22.00 WIB) |
| Browser Support | Chrome 90+, Firefox 90+, Edge 90+ (desktop & tablet) |
| Responsivitas | Layout optimal pada resolusi 1366x768 ke atas |
| Security | Akses hanya dari IP internal / jaringan kantor |
| Maintainability | Kode mengikuti standar PEP8 (Python) dan ESLint (JS) |
| Scalability | Mendukung hingga 1.000 site dalam satu render peta |

# 1.6  Timeline & Milestone

| Fase | Kegiatan | Durasi | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Setup | Inisialisasi repo, struktur project, koneksi NeonDB | 3 hari | Repo GitHub siap, DB connected |
| Fase 2 — Backend | Buat semua endpoint FastAPI + SQL query | 5 hari | API dapat diakses & tertest di Postman |
| Fase 3 — Frontend | Bangun layout React + komponen peta Mapbox GL | 7 hari | Dashboard tampil dengan peta & data |
| Fase 4 — Integrasi | Hubungkan frontend-backend, filter, grafik, popup | 5 hari | Fitur lengkap berjalan |
| Fase 5 — N8N + Deploy | Setup N8N workflow + deploy ke Zeabur via GitHub | 3 hari | Live di Zeabur, notifikasi jalan |
| Fase 6 — Testing | UAT internal, bug fix, optimasi performa | 4 hari | Siap digunakan tim NOC |

# 1.7  Stakeholder & Roles

| Role | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| Product Owner | Mendefinisikan requirement, validasi fitur |
| Backend Developer | Membangun FastAPI + koneksi NeonDB |
| Frontend Developer | Membangun React + Mapbox GL dashboard |
| DevOps | Deploy & maintain di Zeabur, setup CI/CD GitHub |
| NOC Engineer | User tester, memberikan feedback operasional |

| DOC 2 | TECHNICAL DOCUMENT Architecture, Stack, Database Schema, API Specification & SQL Queries |
| --- | --- |

# 2.1  System Architecture

Arsitektur: Monorepo dengan Frontend (React SPA) + Backend (FastAPI) di-deploy terpisah pada platform Zeabur, terhubung ke NeonDB PostgreSQL dan Mapbox GL sebagai engine peta.

## High-Level Architecture

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    ZEABUR VPS (Singapore)                       │

│                                                                 │

│  ┌───────────────────┐        ┌──────────────────────────┐    │

│  │  FRONTEND         │        │  BACKEND                 │    │

│  │  React + Vite     │◄──────►│  Python + FastAPI        │    │

│  │  Mapbox GL JS     │  REST  │  SQLAlchemy + asyncpg    │    │

│  │  Recharts         │  API   │  Pydantic Schemas        │    │

│  │  shadcn/ui        │        │  CORS enabled            │    │

│  └───────────────────┘        └──────────┬───────────────┘    │

└──────────────────────────────────────────┼────────────────────┘

│

┌────────────────────────────▼────────────────────┐

│         NeonDB (PostgreSQL — Singapore)          │

│  Table: availability_logs_jatim                  │

│  Table: data_site_master                         │

└────────────────────────────────────────────────── ┘

▲

┌────────────┴───────────────────────────────────── ┐

│  N8N Automation                                   │

│  - Webhook trigger ke FastAPI                     │

│  - Notifikasi Telegram / WhatsApp / Email         │

└──────────────────────────────────────────────────┘

# 2.2  Tech Stack

| Layer | Teknologi | Versi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Language | Python | 3.11+ | Bahasa utama backend |
| Backend Framework | FastAPI | 0.110+ | REST API, async, auto-docs |
| ORM / DB Driver | SQLAlchemy + asyncpg | 2.0+ | Async PostgreSQL driver |
| Data Validation | Pydantic v2 | 2.0+ | Schema validasi request/response |
| Frontend Framework | React + Vite | 18+ / 5+ | SPA framework modern |
| Map Engine | Mapbox GL JS | 3.x | Peta interaktif, sudah ada akun |
| UI Components | shadcn/ui + Tailwind | Latest | Komponen siap pakai |
| Chart Library | Recharts | 2.x | Grafik availability & trend |
| Database | NeonDB (PostgreSQL) | 16 | Cloud PostgreSQL, sudah ada |
| Deployment | Zeabur VPS | — | Cloud hosting, sudah ada VPS |
| CI/CD | GitHub Actions | — | Auto deploy on push ke main |
| Automation | N8N | — | Workflow notifikasi & sync |
| Monitoring | UptimeRobot | — | Ping endpoint agar tidak sleep |

# 2.3  Database Schema

## Tabel: availability_logs_jatim

| Kolom | Tipe Data | Nullable | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id_unique | BIGINT (PK) | NOT NULL | Primary key auto increment (IDENTITY) |
| Tanggal | TEXT | NULL | Tanggal record — casting ke DATE saat query |
| SITE ID | TEXT | NULL | Foreign Key ke data_site_master.Siteid |
| SITE NAME | TEXT | NULL | Nama site (duplikasi dari master) |
| SITE | TEXT | NULL | Kode site / alias |
| TO | TEXT | NULL | Technical Officer / Teknisi PIC |
| NOP | TEXT | NULL | Kode Network Operation Point |
| Kabupaten/Kota | TEXT | NULL | Wilayah administrasi |
| CLASS | TEXT | NULL | Kelas site (Gold/Silver/Bronze) |
| Tahun | BIGINT | NULL | Tahun record (e.g. 2025) |
| Bulan | BIGINT | NULL | Bulan record (1-12) |
| Tgl | BIGINT | NULL | Tanggal dalam bulan (1-31) |
| availability | DOUBLE PRECISION | NULL | Nilai availability (0.0 – 1.0 atau 0–100) |
| avail daily% | VARCHAR(20) | NULL | Persentase availability harian (string) |
| outage (menit) | TEXT | NULL | Durasi outage dalam menit — casting ke NUMERIC |
| outage (jam) | TEXT | NULL | Durasi outage dalam jam — casting ke NUMERIC |
| jumlah_cell | INTEGER | DEFAULT 1 | Jumlah cell aktif pada site |
| RCA | TEXT | DEFAULT 'save' | Root Cause Analysis outage |

## Tabel: data_site_master

### Grup A — Identitas Site

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Siteid (PK) | TEXT | Primary key unik tiap site |
| Site Name | TEXT | Nama lengkap site |
| Status Site | TEXT | Aktif / Non-Aktif / Relokasi |
| Site Class | TEXT | Gold / Silver / Bronze |
| NOP | TEXT | Kode Network Operation Point |
| New Cluster | TEXT | Cluster jaringan terkini |
| Type Site | TEXT | Rooftop / Greenfield / Indoor / dll |
| Category Site | TEXT | Kategori site |
| Jenis Infra | TEXT | Jenis infrastruktur tower |
| OA DATE | TEXT | Tanggal On-Air site |
| Brand Type | TEXT | Vendor perangkat (Huawei/Ericsson/Nokia) |
| TP | TEXT | Tipe pertanahan tower |

### Grup B — Koordinat & Lokasi (digunakan Mapbox GL)

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Latitude | TEXT → cast FLOAT | Koordinat latitude — wajib untuk map marker |
| Longitude | TEXT → cast FLOAT | Koordinat longitude — wajib untuk map marker |
| Kabupaten/KOTA | TEXT | Kabupaten atau Kota wilayah site |
| Kecamatan | TEXT | Kecamatan lokasi site |
| Desa | TEXT | Desa/Kelurahan lokasi site |
| Alamat | TEXT | Alamat lengkap site |

### Grup C — Teknologi & Band

| Kolom | Keterangan |
| --- | --- |
| Band NE | Band Network Element utama |
| DCS1800, GSM900 | Band 2G aktif |
| L900, L1800, L2100, L2300 | Band 4G LTE aktif |
| N2100, N2300 | Band 5G NR aktif |
| LTE NB-IoT | Status NB-IoT |
| Transport Type | Tipe transport (Fiber/Microwave/dll) |
| List Far End | Daftar far-end transport |

### Grup D — Power & Infrastruktur

| Kolom | Keterangan |
| --- | --- |
| BACKUP POWER BY | Sumber backup power (PLN/Genset/Solar) |
| Backup Time Battery | Durasi backup battery (jam) |
| Type Battery | Tipe battery (VRLA/Li-Ion/dll) |
| Tgl Install Battery | Tanggal instalasi battery |
| Jumlah Battery | Jumlah unit battery |
| Umur Battery (Tahun) | Usia battery saat ini |
| Status Garansi Battery | Dalam/Luar garansi |
| Jenis Rectifier | Tipe rectifier power |
| Total Load Rectifier | Total beban rectifier (A) |
| Jumlah Modul | Jumlah modul rectifier |
| ID PLN | ID pelanggan PLN |
| Kap PLN (VA) | Kapasitas daya PLN (VA) |
| Genset Fix | Ada/Tidak genset permanen |
| Status Genset | Aktif/Standby/Rusak |
| Kapasitas Genset | Kapasitas genset (KVA) |
| Merk Genset | Merk/brand genset |
| Jalur Pemadaman | Jalur pemadaman PLN |

### Grup E — Status Monitoring

| Kolom | Keterangan |
| --- | --- |
| WDM STATUS | Status monitoring WDM (Online/Offline) |
| NMS RECTI STATUS | Status NMS Rectifier |
| EMU STATUS | Status Energy Management Unit |
| ENVA STATUS | Status environment sensor |
| Kriteria PM Site | Kriteria preventive maintenance |

# 2.4  JOIN Relationship

JOIN KEY: data_site_master."Siteid" = availability_logs_jatim."SITE ID" Tipe JOIN: LEFT JOIN (agar site tanpa data availability tetap muncul di peta)

# 2.5  API Endpoint Specification

## Base URL

Development : http://localhost:8000/api/v1

Production  : https://<domain-zeabur>/api/v1

## Endpoint Group 1 — Map Data

| Method | Endpoint | Parameter | Response | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /map/sites | bulan, tahun | Array GeoJSON features | Data semua site + avg availability untuk render marker peta |
| GET | /map/sites/{site_id}/popup | — | Object detail site | Data lengkap popup saat marker diklik: info teknis + availability |

## Endpoint Group 2 — Availability

| Method | Endpoint | Parameter | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /availability/summary | bulan, tahun | Summary card: total site, avg availability, total outage |
| GET | /availability/by-kabupaten | bulan, tahun | Availability dikelompokkan per kabupaten/kota |
| GET | /availability/site/{site_id} | bulan, tahun | Availability detail per site dalam periode |
| GET | /availability/trend/{site_id} | tahun | Trend availability bulanan 12 bulan (untuk grafik) |
| GET | /availability/worst | bulan, tahun, limit | Daftar N site dengan availability terendah |

## Endpoint Group 3 — Site Data

| Method | Endpoint | Parameter | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /sites | kabupaten, cluster, status, kelas, page, limit | Daftar semua site dengan filter & pagination |
| GET | /sites/{site_id}/detail | — | Detail lengkap satu site (semua 55+ kolom) |
| GET | /sites/search | q (nama/id site) | Search site by nama atau Site ID |
| GET | /sites/filters/options | — | Data untuk dropdown filter (kabupaten, cluster, kelas) |

## Endpoint Group 4 — Health & Webhook

| Method | Endpoint | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | Health check endpoint — untuk UptimeRobot ping |
| POST | /webhook/n8n/alert | Webhook dari N8N untuk trigger notifikasi outage |

# 2.6  SQL Query Utama

## Query 1 — Map Site Data (GeoJSON)

SELECT

m."Siteid",

m."Site Name",

m."Latitude"::FLOAT          AS latitude,

m."Longitude"::FLOAT         AS longitude,

m."Kabupaten/KOTA"           AS kabupaten,

m."Site Class",

m."Status Site",

m."NOP",

m."New Cluster"              AS cluster,

m."Type Site",

ROUND(AVG(a.availability)::NUMERIC, 4) AS avg_availability,

SUM(NULLIF(a."outage (menit)", '')::NUMERIC) AS total_outage_menit

FROM data_site_master m

LEFT JOIN availability_logs_jatim a

ON m."Siteid" = a."SITE ID"

AND a."Bulan" = :bulan

AND a."Tahun" = :tahun

WHERE m."Latitude" IS NOT NULL AND m."Longitude" IS NOT NULL

AND m."Latitude" != '' AND m."Longitude" != ''

GROUP BY m."Siteid", m."Site Name", m."Latitude", m."Longitude",

m."Kabupaten/KOTA", m."Site Class", m."Status Site",

m."NOP", m."New Cluster", m."Type Site";

## Query 2 — Summary Card Dashboard

SELECT

COUNT(DISTINCT a."SITE ID")                          AS total_site_dengan_data,

COUNT(DISTINCT m."Siteid")                           AS total_site_master,

ROUND(AVG(a.availability)::NUMERIC, 4)               AS avg_availability,

SUM(NULLIF(a."outage (menit)", '')::NUMERIC)         AS total_outage_menit,

COUNT(DISTINCT CASE WHEN AVG_s.avg_avail >= 0.995

THEN a."SITE ID" END)                          AS site_excellent,

COUNT(DISTINCT CASE WHEN AVG_s.avg_avail >= 0.95

AND AVG_s.avg_avail < 0.995

THEN a."SITE ID" END)                          AS site_degraded,

COUNT(DISTINCT CASE WHEN AVG_s.avg_avail < 0.95

THEN a."SITE ID" END)                          AS site_critical

FROM availability_logs_jatim a

JOIN data_site_master m ON m."Siteid" = a."SITE ID"

LEFT JOIN (

SELECT "SITE ID", AVG(availability) AS avg_avail

FROM availability_logs_jatim

WHERE "Bulan" = :bulan AND "Tahun" = :tahun

GROUP BY "SITE ID"

) AVG_s ON AVG_s."SITE ID" = a."SITE ID"

WHERE a."Bulan" = :bulan AND a."Tahun" = :tahun;

## Query 3 — Trend Availability 12 Bulan

SELECT

"Bulan",

"Tahun",

ROUND(AVG(availability)::NUMERIC, 4) AS avg_availability,

SUM(NULLIF("outage (menit)", '')::NUMERIC) AS total_outage_menit

FROM availability_logs_jatim

WHERE "SITE ID" = :site_id

AND "Tahun" IN (:tahun, :tahun - 1)

GROUP BY "Bulan", "Tahun"

ORDER BY "Tahun" ASC, "Bulan" ASC

LIMIT 12;

## Query 4 — Popup Data Detail Site

SELECT

m.*,

ROUND(AVG(a.availability)::NUMERIC, 4)               AS avg_availability,

SUM(NULLIF(a."outage (menit)", '')::NUMERIC)         AS total_outage_menit,

COUNT(a.id_unique)                                   AS jumlah_hari_data

FROM data_site_master m

LEFT JOIN availability_logs_jatim a

ON m."Siteid" = a."SITE ID"

AND a."Bulan" = :bulan AND a."Tahun" = :tahun

WHERE m."Siteid" = :site_id

GROUP BY m."Siteid";

## Catatan Penting — Type Casting

WAJIB: Beberapa kolom disimpan sebagai TEXT di NeonDB dan harus di-cast saat query: • Latitude / Longitude → ::FLOAT (untuk Mapbox marker) • outage (menit/jam) → NULLIF(kolom, '')::NUMERIC (ada kemungkinan empty string) • availability → ::NUMERIC (untuk ROUND)

| DOC 3 | DESIGN DOCUMENT UI/UX Layout, Mapbox Configuration, Component Spec & Color System |
| --- | --- |

# 3.1  Layout Dashboard Utama

Layout menggunakan grid 2-kolom: sidebar kiri (info & filter) + area utama kanan (peta Mapbox GL). Di bawah peta terdapat tabel detail site.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  🌐  NETWORK OPERATION DASHBOARD              [Filter] [Periode]│

│  Jawa Timur — Monitoring Availability Site                      │

├───────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤

│ SUMMARY CARDS │                                                  │

│ ┌──────────┐  │         MAPBOX GL MAP — JAWA TIMUR               │

│ │Total Site│  │                                                  │

│ │  1.245   │  │   🟢 🔴 🟡 ⚫  (marker per site)               │

│ └──────────┘  │                                                  │

│ ┌──────────┐  │      ┌────────────────────────────────┐          │

│ │Avg Avail │  │      │ POPUP — Site: SBY-001          │          │

│ │  99.12%  │  │      │ Availability : 99.5%   🟢      │          │

│ └──────────┘  │      │ Outage       : 45 menit        │          │

│ ┌──────────┐  │      │ Kabupaten    : Surabaya         │          │

│ │Total     │  │      │ Class        : Gold            │          │

│ │Outage    │  │      │ [Lihat Detail Lengkap →]       │          │

│ │ 2.340 m  │  │      └────────────────────────────────┘          │

│ └──────────┘  │                                                  │

│               │                                                  │

│ CHART TREND   │                                                  │

│ [bar chart    │                                                  │

│  12 bulan]    │                                                  │

│               │                                                  │

├───────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤

│  TABEL DETAIL SITE  [Search] [Filter Kab] [Filter Kelas]        │

│  Site ID | Nama | Kabupaten | Class | Avail% | Outage | Status  │

│  ──────────────────────────────────────────────────────────────  │

│  SBY-001 | Site A | Surabaya | Gold | 99.5%  | 45m   | ✅      │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 3.2  Color System

## Status Availability — Warna Marker Peta

| Status | Range Availability | Warna Marker | Hex Code | Label |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Excellent | ≥ 99.5% | Hijau | #22C55E | Site performa optimal |
| Good | 95% – 99.4% | Kuning | #EAB308 | Site sedikit degradasi |
| Critical | < 95% | Merah | #EF4444 | Site bermasalah / outage signifikan |
| No Data | Tidak ada record | Abu-abu | #9CA3AF | Site tanpa data periode ini |
| Non-Aktif | Status Site = Non-Aktif | Hitam | #374151 | Site tidak aktif / relokasi |

## Brand Color Palette

| Nama | Hex | Digunakan Untuk |
| --- | --- | --- |
| Primary Blue | #1A56A0 | Header, tombol utama, aksen brand |
| Secondary Blue | #2E86C1 | Sub-header, link, border highlight |
| Success Green | #22C55E | Status excellent, ikon sukses |
| Warning Yellow | #EAB308 | Status degraded, peringatan |
| Danger Red | #EF4444 | Status critical, error, alert |
| Neutral Gray | #9CA3AF | No data, teks sekunder |
| Background | #F8FAFC | Background halaman utama |
| Card White | #FFFFFF | Background card & panel |
| Border | #E2E8F0 | Border card, tabel, divider |

# 3.3  Mapbox GL Configuration

## Setup Dasar Mapbox GL JS

// React component — MapboxMap.jsx

import mapboxgl from 'mapbox-gl';

import 'mapbox-gl/dist/mapbox-gl.css';

mapboxgl.accessToken = import.meta.env.VITE_MAPBOX_TOKEN;

const map = new mapboxgl.Map({

container: 'map-container',

style: 'mapbox://styles/mapbox/light-v11',  // light theme NOC

center: [112.5, -7.5],                      // center Jawa Timur

zoom: 8,                                    // zoom awal

minZoom: 6,

maxZoom: 18,

});

## Konfigurasi Marker & Warna

// Warna marker berdasarkan avg_availability

function getMarkerColor(availability) {

if (availability === null || availability === undefined)

return '#9CA3AF';    // abu — no data

if (availability >= 0.995) return '#22C55E'; // hijau — excellent

if (availability >= 0.95)  return '#EAB308'; // kuning — good

return '#EF4444';                             // merah — critical

}

## Mapbox Style yang Digunakan

| Style Name | Mapbox Style URL | Kapan Digunakan |
| --- | --- | --- |
| Light (default) | mapbox://styles/mapbox/light-v11 | Mode normal — rekomendasi untuk dashboard NOC |
| Dark | mapbox://styles/mapbox/dark-v11 | Mode malam / NOC room |
| Streets | mapbox://styles/mapbox/streets-v12 | Saat butuh detail jalan / alamat |
| Satellite | mapbox://styles/mapbox/satellite-streets-v12 | Verifikasi lokasi fisik site |

CATATAN MAPBOX: Simpan Mapbox Access Token di environment variable: VITE_MAPBOX_TOKEN=pk.eyJ1... (prefix pk. untuk public token) JANGAN commit token ke GitHub — tambahkan ke .gitignore dan Zeabur env config.

# 3.4  Popup Detail Site

## Isi Popup (Saat Klik Marker Peta)

| Seksi | Field yang Ditampilkan |
| --- | --- |
| Header | Site ID, Site Name, Status badge (Excellent/Good/Critical/No Data) |
| Availability | Avg Availability %, Total Outage (menit & jam), Jumlah hari data |
| Lokasi | Kabupaten, Kecamatan, Alamat |
| Teknis | Site Class, NOP, Cluster, Type Site, Brand Type |
| Teknologi | Band aktif: 2G (GSM900/DCS1800), 4G (L900/L1800/L2100/L2300), 5G (N2100/N2300) |
| Power | Status PLN, Kapasitas PLN, Backup Power, Jenis Genset, Status Battery |
| Monitoring | WDM Status, NMS Recti, EMU Status, ENVA Status |
| CTA | Tombol [Lihat Detail Lengkap] → buka modal detail penuh |

# 3.5  Component Breakdown

| Komponen | File | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| App Shell | App.jsx | Layout utama, routing, global state |
| Header | components/Header.jsx | Navbar, judul dashboard, filter periode |
| SummaryCards | components/SummaryCards.jsx | 3 kartu: total site, avg avail, total outage |
| MapboxMap | components/MapboxMap.jsx | Render peta Mapbox GL + marker + popup |
| SitePopup | components/SitePopup.jsx | Popup konten saat marker diklik |
| SiteDetailModal | components/SiteDetailModal.jsx | Modal detail lengkap (semua 55+ kolom) |
| AvailabilityChart | components/AvailabilityChart.jsx | Bar chart trend 12 bulan (Recharts) |
| SiteTable | components/SiteTable.jsx | Tabel daftar site + search + filter + sort |
| FilterPanel | components/FilterPanel.jsx | Dropdown filter kabupaten, cluster, kelas |
| StatusBadge | components/ui/StatusBadge.jsx | Badge warna status availability |
| useMapData | hooks/useMapData.js | Custom hook fetch data peta + availability |
| useSiteDetail | hooks/useSiteDetail.js | Custom hook fetch detail site |
| api.js | services/api.js | Axios instance + semua fungsi API call |

# 3.6  Project Structure

network-operation-dashboard/

├── backend/

│   ├── main.py                  # FastAPI app entry point

│   ├── database.py              # NeonDB async connection

│   ├── models/

│   │   ├── site.py              # Pydantic schemas site

│   │   └── availability.py      # Pydantic schemas availability

│   ├── routers/

│   │   ├── map.py               # /api/v1/map/*

│   │   ├── availability.py      # /api/v1/availability/*

│   │   └── sites.py             # /api/v1/sites/*

│   ├── queries/

│   │   └── sql_queries.py       # Semua raw SQL queries

│   └── requirements.txt

├── frontend/

│   ├── src/

│   │   ├── components/          # React components

│   │   ├── hooks/               # Custom hooks

│   │   ├── services/api.js      # API calls

│   │   ├── utils/mapColors.js   # Fungsi warna marker

│   │   └── App.jsx

│   ├── .env.local               # Token Mapbox (jangan commit!)

│   ├── .env.example             # Template env vars

│   └── package.json

├── .github/

│   └── workflows/deploy.yml     # CI/CD GitHub Actions ke Zeabur

└── README.md

| DOC 4 | OPERATIONAL DOCUMENT Deployment Guide, Environment Config, N8N Integration & Maintenance |
| --- | --- |

# 4.1  Environment Variables

## Backend (.env)

| Variable | Contoh Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | postgresql+asyncpg://user:pass@ep-xxx.neon.tech/neondb?sslmode=require | NeonDB connection string (async driver) |
| DATABASE_URL_SYNC | postgresql://user:pass@ep-xxx.neon.tech/neondb?sslmode=require | NeonDB sync (untuk scripts) |
| APP_ENV | production | Environment mode |
| ALLOWED_ORIGINS | http://frontend-domain.zeabur.app | CORS whitelist frontend URL |
| SECRET_KEY | random-256bit-string | Secret app (untuk signing) |
| API_PREFIX | /api/v1 | Prefix semua endpoint |

## Frontend (.env.local — JANGAN COMMIT)

| Variable | Contoh Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| VITE_API_BASE_URL | https://backend-domain.zeabur.app/api/v1 | URL backend FastAPI |
| VITE_MAPBOX_TOKEN | pk.eyJ1Ijo... | Mapbox public access token |
| VITE_APP_TITLE | Network Operation Dashboard | Judul aplikasi |
| VITE_DEFAULT_BULAN | 5 | Bulan default filter |
| VITE_DEFAULT_TAHUN | 2025 | Tahun default filter |

KEAMANAN: Tambahkan .env, .env.local, dan *.env ke .gitignore sebelum push pertama. Simpan semua nilai secret di Zeabur Dashboard → Environment Variables.

# 4.2  Deployment ke Zeabur

## Langkah Setup Awal

- Login ke Zeabur Dashboard → buat New Project

- Tambah Service → pilih GitHub → connect repo GitHub kamu

- Zeabur akan auto-detect Python (backend) dan Node.js (frontend)

- Set Root Directory: backend/ untuk service backend, frontend/ untuk service frontend

- Tambah semua Environment Variables di Zeabur Dashboard

- Deploy → Zeabur otomatis build dan jalankan service

## Build Commands

| Service | Build Command | Start Command |
| --- | --- | --- |
| Backend (FastAPI) | pip install -r requirements.txt | uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 |
| Frontend (React) | npm install && npm run build | npx serve dist -p 3000 |

## GitHub Actions CI/CD (.github/workflows/deploy.yml)

name: Deploy to Zeabur

on:

push:

branches: [ main ]

jobs:

deploy:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- name: Deploy Backend

uses: zeabur/action@main

with:

service-name: nod-backend

token: ${{ secrets.ZEABUR_TOKEN }}

- name: Deploy Frontend

uses: zeabur/action@main

with:

service-name: nod-frontend

token: ${{ secrets.ZEABUR_TOKEN }}

# 4.3  N8N Integration

## Workflow 1 — Notifikasi Outage Otomatis

| Step | Node N8N | Konfigurasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schedule Trigger | Cron: setiap 1 jam (0 * * * *) |
| 2 | HTTP Request | GET /api/v1/availability/worst?limit=5&bulan={{bulan}}&tahun={{tahun}} |
| 3 | IF Node | Jika ada site dengan avg_availability < 0.95 |
| 4 | Set Node | Format pesan notifikasi dengan data site |
| 5a | Telegram Node | Kirim ke grup NOC Telegram |
| 5b | HTTP Request | POST ke webhook WhatsApp / Email jika perlu |

## Workflow 2 — Webhook dari Sistem Eksternal

// FastAPI endpoint yang dipanggil N8N

POST /api/v1/webhook/n8n/alert

Body: {

"site_id": "SBY-001",

"event_type": "outage_start",

"timestamp": "2025-05-14T10:30:00Z",

"detail": "Power failure — PLN off"

}

# 4.4  UptimeRobot — Cegah Cold Start

| Setting | Nilai |
| --- | --- |
| Monitor Type | HTTP(s) |
| URL | https://backend-domain.zeabur.app/api/v1/health |
| Interval | 5 menit |
| Alert Contact | Email / Telegram tim NOC |

# 4.5  Maintenance Checklist

## Harian

- Cek UptimeRobot dashboard — pastikan backend & frontend UP

- Monitor Zeabur resource usage (CPU & RAM tidak > 80%)

- Cek N8N workflow log — tidak ada error / failed execution

## Mingguan

- Review log error FastAPI di Zeabur

- Cek pertumbuhan data NeonDB — storage usage

- Update filter default dashboard ke bulan berjalan

## Bulanan

- Review & update dependency (pip, npm) jika ada security patch

- Backup skema NeonDB ke GitHub (export DDL)

- Evaluasi performance query — tambahkan index jika query lambat

# 4.6  Index Database yang Direkomendasikan

-- Index untuk mempercepat filter availability per periode

CREATE INDEX idx_avail_bulan_tahun

ON availability_logs_jatim ("Bulan", "Tahun");

-- Index untuk JOIN ke master

CREATE INDEX idx_avail_site_id

ON availability_logs_jatim ("SITE ID");

-- Index untuk filter kabupaten

CREATE INDEX idx_avail_kabupaten

ON availability_logs_jatim ("Kabupaten/Kota");

-- Index komposit untuk query paling sering

CREATE INDEX idx_avail_site_period

ON availability_logs_jatim ("SITE ID", "Bulan", "Tahun");

# 4.7  Troubleshooting Umum

| Masalah | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Peta tidak muncul | Mapbox token salah atau expired | Cek VITE_MAPBOX_TOKEN di env, pastikan token aktif di Mapbox dashboard |
| Data peta kosong | Query tidak return data / parameter bulan-tahun salah | Test endpoint /api/v1/map/sites?bulan=5&tahun=2025 langsung di Postman |
| Marker posisi salah | Latitude/Longitude ada yang NULL atau string tidak valid | Jalankan query validasi: SELECT * FROM data_site_master WHERE Latitude = '' |
| Backend 500 error | Type casting gagal (outage berisi teks non-numerik) | Gunakan NULLIF + try-cast: NULLIF(kolom,'')::NUMERIC |
| N8N tidak trigger | Endpoint webhook salah atau backend sleep | Cek UptimeRobot aktif, test webhook manual dari N8N |
| Zeabur deploy gagal | requirements.txt atau package.json error | Cek log build di Zeabur Dashboard |

# 4.8  Prompt Template untuk AI Agent

Gunakan prompt berikut saat meminta AI Agent (GPT Codex / Claude) membuat kode:

Kamu adalah backend developer Python yang ahli FastAPI dan PostgreSQL.

Buat endpoint FastAPI untuk [nama endpoint].

Konteks database:

- Database: NeonDB PostgreSQL

- Driver: asyncpg dengan SQLAlchemy async

- Tabel 1: availability_logs_jatim (kolom: id_unique PK, SITE ID,

Bulan BIGINT, Tahun BIGINT, availability DOUBLE PRECISION,

outage (menit) TEXT, Kabupaten/Kota TEXT)

- Tabel 2: data_site_master (kolom: Siteid PK, Site Name,

Latitude TEXT, Longitude TEXT, Kabupaten/KOTA TEXT,

Site Class, NOP, New Cluster, Status Site, dll)

- JOIN: data_site_master."Siteid" = availability_logs_jatim."SITE ID"

- PENTING: Cast Latitude/Longitude ke FLOAT, outage ke NUMERIC

Requirement endpoint:

- [deskripsikan kebutuhan spesifik]

- Parameter: bulan (int), tahun (int)

- Response: JSON sesuai Pydantic schema

Ikuti struktur project: routers/ untuk route, queries/ untuk SQL.

Gunakan async/await. Tambahkan error handling dan komentar.